Договор № ___

от «____» ________ 20__ г.

г. Санкт-Петербург

ООО «Викинг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Романова Алексея Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. «Исполнитель» обязуется организовать и произвести строительные работы своими силами с использованием своих материалов, а «Заказчик» — надлежащим образом принять следующее изделие с указанием типа, размеров и техническим описанием: дом каркасный с внешними размерами _____ м, (далее — Объект).

1.2. Земельный участок «Заказчика» расположен по адресу: _______________________________________________________________________________

1.3 «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные по Договору работы, согласно п.2 настоящего Договора.

2. Цена, порядок оплаты. Порядок сдачи и приемки Объекта:

2.1 Договорная стоимость определена в размере: __________________

2.1.2. Оплата производится поэтапно путём перечисления денежных средств на расчётный счёт продавца.

2.1.3. Без предоплаты, 70% от общей суммы при поставке комплекта материалов на участок «Заказчика», и при сдаче Объекта 30% от договорной стоимости дома в течение одних суток.

70% ______________________.

30% _____________________.

2.3. Порядок сдачи и приемки Объекта:

А) Максимальный срок выполнения общестроительных работ - «30» дней с момента поставки комплекта строительных материалов на участок «Заказчика».

Б) По завершении строительства бригада «Исполнителя» сообщает «Заказчику» о готовности Объекта, а также сообщает дату его приемки.

В) Сдача Объекта бригадой «Исполнителя» и его приемка «Заказчиком» производится путем осмотра Объекта, оформлением Акта сдачи-приемки работ и подписанием его обеими сторонами.

Г) При возникновении замечаний по качеству Объекта со стороны «Заказчика», стороны отражают эти замечания в Акте сдачи-приемки работ при этом срок для их устранения составляет 14 календарных дней с момента подписания акта.

3. Сроки выполнения работ:

3.1. «Исполнитель» приступает к работе по исполнению настоящего договора при соблюдении «Заказчиком» следующих условий:

3.1.1. Подписан настоящий Договор.

3.1.2. Решен вопрос о проживании рабочих на месте проведения работ.

3.1.3. Имеются подъездные пути.

3.2. Начало строительства: с ______________________

3.3. Окончание строительства и сдача Объекта «Заказчику»: до ____________________

3.4. «Исполнитель» оставляет за собой право на досрочное выполнение работ.

3.5. При невозможности выполнения работ по независящим от сторон обстоятельствам: погодные условия, распутица, отсутствие подъездных путей и т.п. — сроки и условия договора могут быть пересмотрены.

4. Транспортные услуги:

4.1. Транспортные услуги предоставляются «Исполнителем» и включены в стоимость данного договора.

4.2. «Заказчик» гарантирует возможность подъезда автотранспорта «Исполнителя» непосредственно к месту строительства (автотранспорт общего назначения, не повышенной проходимости). При состоянии дороги, не позволяющем автотранспорту «Исполнителя» проехать к месту строительства или произвести необходимые маневры, или при наличии ограничений, наложенных ГИБДД, строительный Объект (баня, дом, бытовка или комплект материала строительства):

Или:

1. Выгружается на расстоянии более 30 метров от Объекта строительства, если «Заказчик» договаривается с бригадой «Исполнителя» о переносе материалов вручную до места строительства.

Стоимость данной работы оговаривается на месте «Заказчиком» и бригадой «Исполнителя», данная услуга оплачивается сразу же бригадиру «Исполнителя».

Или:

2. «Заказчик» организует и оплачивает трактор (вездеход) для буксировки автотранспорта «Исполнителя» с материалом или перегрузки и доставки до места строительства «Исполнителя».

3. При невозможности выполнения п.1 и п.2 «Исполнитель» возвращает технику, материалы, бригаду, а «Заказчик» со своей стороны возмещает «Исполнителю» расходы на доставку и комплектование материала в размере 20% от договорной стоимости Заказа.

4.3. «Исполнитель» не производит предварительный осмотр участка «Заказчика».

5. Ответственность сторон:

5.1. В случае задержки оплаты после одних суток с момента подписания Акта сдачи-приемки с «Заказчика» взимается штраф в размере 0,1% от суммы платежа за каждые сутки просрочки.

5.2. В случае расторжения Договора по вине «Заказчика» после начала выполнения работ по данному Договору /комплекция строительных материалов на базе «Исполнителя», завоз материала и т. д./ «Исполнитель» определяет затраты, которые оплачиваются «Заказчиком».

5.3. «Исполнитель» отвечает за сроки выполнения строительства Объекта, указанные в п. 3.3, и, в случае задержки сдачи Объекта, «Исполнитель» уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.4. Риск случайной гибели материала, необходимого для строительства объекта до передачи объекта Заказчику по акту приёма передачи лежит на Исполнителе данного договора.

6. Действие непреодолимой силы:

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, непоставку Объекта, комплекта материала или за невыполнение обязательств, если такая задержка или невыполнение обязательств обусловлены обстоятельствами, которые возникли помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иными компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не выполняет своего обязательства, должна известить (путем почтового отправления или отправления по электронным каналам связи) другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут «Заказчиком» или «Исполнителем» путем направления уведомления (путем почтового отправления или отправления по электронным каналам связи) другой стороне.

7. Права и обязанности сторон:

7.1. «Заказчик» имеет право:

7.1.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ лично, приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным немедленным извещением об этом «Исполнителя». В случае необоснованности, согласно условиям Договора, приостановления работ «Заказчиком», «Исполнитель» вправе пролонгировать в одностороннем порядке срок Договора и потребовать возмещения ущерба в результате вынужденного простоя.

7.1.2. По согласованию с «Исполнителем» привлекать для производства строительных или инженерных другие подрядные организации в случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы «Исполнителя».

7.2. «Заказчик» обязан:

7.2.1. До начала строительства подготовить участок: площадка под Объект должна быть достаточно ровная, очищена от деревьев, пней, железобетона, камней. Все старые строения, мешающие новому строительству, должны быть убраны.

При строительстве на фундамент «Заказчика» размеры фундамента должны соответствовать заказанному размеру Объекта, фундамент должен соответствовать заказанному размеру Объекта по диагоналям и уровню.

7.2.2. Обеспечить для проведения строительных работ;

- подключение к электросети;

- помещение для проживания рабочих с любым видом отопления.

В случае отсутствия у «Заказчика» места для проживания рабочих, жилье обеспечивает «Исполнитель» за дополнительную плату. Электроэнергия, необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих, оплачивается «Заказчиком».

7.2.3. Определить границы своего участка, местоположение будущего строения, согласовать чертеж, указывающий привязку будущего строения к местности.

7.2.4. Своевременно производить прием и оплату выполненных работ. В случае непринятия работ «Заказчиком», не подписания Акта приема-сдачи работ, «Заказчик» обязан в течение 3-х рабочих дней в письменном виде (путем почтового отправления или отправления по электронным каналам связи) предоставить «Исполнителю» причины отказа от приема работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат к оплате.

7.2.5. Информировать «Исполнителя» в письменном виде (путем почтового отправления или отправления по электронным каналам связи) об обнаружении им при производстве работ отклонений от условий Договора, ухудшающих качество Объекта, или иных недостатках.

7.2.6. Заказчик несёт ответственность в случае возникновения вопросов о правомерности пользования земельным участком, на котором ведётся строительство. «Заказчик» обеспечивает беспрепятственный доступ «Исполнителя» на свой участок в течение всего периода выполнения работ.

7.3. «Исполнитель» обязан:

7.3.1. Обеспечить:

- наличие стройматериалов;

- питание рабочих;

- сохранность имущества «Заказчика».

7.3.2. Выполнить все оговоренные работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

7.4. «Исполнитель» имеет право:

7.4.1. По предварительному письменному согласованию с «Заказчиком» заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству.

7.4.2. По предварительному согласованию с «Заказчиком» привлекать к производству работ субподрядные организации.

8. Гарантийные обязательства:

8.1. На строение дается гарантия сроком 36 месяцев:

- на протекание кровли;

- на целостность конструкции;

8.2. Гарантия не распространяется на: столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.), разбухание (рассыхание) вагонки, появление синевы.

8.3. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору и принятия его «Заказчиком».

8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые «Заказчиком» самостоятельно.

8.5. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, произошедший вследствие неправильной эксплуатации строения «Заказчиком».

8.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный третьими лицами.

8.7. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если «Заказчик» в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

8.8. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у «Заказчика» экземпляра данного договора.

8.9. «Заказчик» обязан в течение двух недель после завершения строительства произвести внутреннюю и наружную антисептическую обработку здания. Если строительство производится в зимний период, то указанную обработку «Заказчик» обязан осуществить при установившейся недельной температуре свыше +5 градусов. В случае невыполнения данного требования и порчи древесины, «Исполнитель» ответственности не несет и аннулирует гарантию.

9. Дополнительные условия:

9.1. «Исполнителем» не выполняются электротехнические, сантехнические, малярные и иные работы, не предусмотренные настоящим договором. Выполнение указанных работ может оговариваться сторонами отдельно.

9.2. «Исполнитель» оставляет за собой право вывезти с участка строительные материалы, оставшиеся после строительства.

Строительные материалы отгружаются изначально с запасом на технологические нужды.

9.3. «Исполнитель» не вывозит с участка заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ. Вывоз строительного мусора и грунта, образовавшегося в результате работ, может оговариваться сторонами отдельно.

9.4. «Исполнитель» не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

9.5. Изменения, внесенные «Заказчиком» в процессе строительства, должны быть согласованы с «Исполнителем» и подтверждены с обеих сторон в письменной форме.

9.5.1. Внесение изменений в конструкцию сооружения без согласования их с «Исполнителем» (если решение изменить конструкцию сооружения было согласовано исключительно между бригадой «Исполнителя» и «Заказчиком») не является причиной отказа от приёмки Объекта.

Данные изменения не компенсируются «Исполнителем» ни в какой форме.

9.6. Если «Заказчик» в процессе выполнения работ по данному договору берет на себя поставку отдельных материалов или оборудования, то он обязан предварительно (до момента поставки материалов) согласовать с «Исполнителем» сумму, на которую уменьшается сумма, которую «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» по исполнении Договора.

«Исполнитель» имеет право увеличить стоимость работ, связанную с применением более дорогостоящих материалов с предварительным согласованием с «Заказчиком».

9.7. Согласованные с «Заказчиком» в эскизном проекте и описании, размеры и конструктивные

решения являются обязательными для «Исполнителя», независимо от имеющихся отступлений

от СНиПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приема выполненных работ.

9.8. «Заказчик» имеет права вмешиваться в деятельность «Исполнителя» в течение всего периода строительства, а также привлекать «Исполнителя» для выполнения работ вне настоящего Договора.

9.9. Устные соглашения между «Заказчиком» и «Исполнителем» по изменениям и дополнениям к настоящему Договору не имеют юридической силы.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

10. Заключительные положения:

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения Сторонами.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у «Заказчика», второй — у «Исполнителя».

10.4. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие Договор, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из сторон, возникающие после подписания договора и в ходе его исполнения. не являются основанием для неисполнения обязательств по договору полностью или в какой-либо части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных документах на подписание настоящего договора.

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

10.6 В случае, если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель:

ООО «Викинг», ИНН 7804597044, КПП 780401001, ОГРН 1177847155111,

Юр. адрес: 195274, Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 17, лит.А, пом. 1-Р, офис 1 Р/с 40702810832210001824, к/с 30101810600000000786, БИК 044030786, ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-Банк» г. СПБ

Контактные телефоны: +7 (812)930-05-91, +7(911) 810-04-01, blok35@yandex.ru

__________________ / Романов А.Ю./ Директор ООО «Викинг»

М.П.

Заказчик:

«Заказчик»

________________________     / ________________ /

Приложение № 1   от «____» ________ 20___ г.

к договору № ___

Техническая характеристика каркасного дома 6х6 м.

Приложение №2 к Договору подряда № ___ от «___» ________ 20___ г.

Планировка

Приложение №3 к Договору подряда № ___ от «___» _________ 20___ г.

Визуализация типовых фасадов

АКТ №

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

Приложение № 4

к Договору на выполнение

работ и услуг № ___

от «___» _______ 20__ г.

г. Санкт-Петербург                                              "__" ________ 20__ г.

Исполнитель: ООО Строительная компания «Викинг», в лице Романова Алексея Юрьевича

с одной стороны, и Заказчик в лице _________________________________________________________________________________

(оказанные услуги):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

удовлетворяют/не удовлетворяют условиям договора на выполнение работ и

услуг № ___ от «___» _________ 20___ г.

Замечания Заказчика:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Договорная цена выполненных работ (оказанных услуг) составляет

______________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых

находится у Подрядчика, второй - у Заказчика.

Исполнитель: ООО Строительная компания «Викинг».

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Заказчик: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Работу сдал                                Работу принял

От Исполнителя                             От Заказчика

______________________                     ______________________

(Подпись)                                  (Подпись)

М.П.

Информация для заказчика!

- Все деревянные элементы конструкции соединяются при помощи строительных гвоздей (черных), за исключением вагонки. Размеры и количество гвоздей для крепления и соединения элементов конструкции выбираются в соответствии с ТУ для соединения (крепления) данных элементов конструкции.

- Обработка антисептиками и прочими огне-, влаго-, биозащитными составами не включена.

- В процессе усушки деревянных элементов происходит образование: щелей, трещин, что не является нарушением технологии сборки деревянных конструкций. Устраняется Заказчиком.

- При неблагоприятных погодных условиях (влажность, высокая температура воздуха) либо неправильной эксплуатации здания (без проветривания помещений) возможно проявление естественной для древесины плесени и поверхностной гнили (синего или черного цвета), которые в процессе сушки и проветривания дерева удаляются с помощью специальных составов силами и за счет Заказчика.

- На брусе, обрезном материале, вагонке, доске пола не допускается наличие обзола сколов, трещин, транспортировочных повреждений и загрязнений, влияющих на качество сооружения.

- При монтаже деревянных конструкций допускается стыковка доски пола, бруса, вагонки, плинтуса, наличника, нащельника, а также обрезной и необрезной доски.

- В случае если материал Исполнителя, поставленный к месту строительства соответствует описанию, приложенному выше, но по каким – либо личным мотивам не устраивает Заказчика, предусматривается вариант замены материала Исполнителя на материал Заказчика с учетом вычета стоимости материала Исполнителя по его закупочным ценам и с учетом привоза, вывоза, погрузки и разгрузки этого материала.

- При невозможности подъезда транспортного средства, доставляющего строительные материалы непосредственно к месту строительства (в пределах 30 м. до места складирования), перенос материалов на расстояние, превышающее этот предел, оплачивается дополнительно из расчета 500 (пятьсот) руб. за один кубометр.

- По окончании строительства Заказчик обязан обеспечить постоянное проветривание помещений 1-го и 2-го этажей, во избежание появления грибка, плесени и иных древесных микроорганизмов.